          Администрация                                                                                

 муниципального образования 

Марьевский сельсовет                                      

Сакмарского района

Оренбургской области

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от 31.03.2017 г. № 6-п
  с. Марьевка
Об утверждении  муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной
 инфраструктуры муниципального образования
Марьевский сельсовет Сакмарский район

Оренбургской области до 2021 года и на 
период с 2022 до 2034 года»
В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 16.11.2016 г.  № 47 – п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022 до 2034 года» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и размещения на сайте Марьевского сельсовета в сети интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Марьевского сельсовета – Руднева С.А.
 Глава сельсовета:                                       С.А.Руднев
Разослано: в дело, администрации района, прокуратура, финансовый отдел, отдел экономики и т.д.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования 

Марьевский сельсовет

от  31.03.2017 г. № 6 –п                                            
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САКМАРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2021 Г. И НА ПЕРИОД С 2022 ГОДА ПО 2034 ГОД
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	1.1  Наименование программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской  области до 2021г. и на период с 2022 года по 2034 год

	1.2   Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;

Устав муниципального образования Марьевский сельсовет  Сакмарского района  Оренбургской области от 02.02.2015 г. № RU56523112015001
Решение Совета депутатов Сакмарского сельсовета от 21.07.2011г. № 50 (с изменениями от 08.07.2016г. № 45) «Об утверждении генерального плана муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области»;

	1.3.  Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация  муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области 
Адрес: 461428 Оренбургская область, Сакмарский район, с. Марьевка  ул. Парковая  дом № 2 кв.2

	1.4. Цель Программы и задачи Программы
	Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения  качества жизни населения сельсовета

	 
	Задачи:

· Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Марьевского сельсовета;
· Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;
· Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета;
· Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета;
· Достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры;
· Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности

	1.5.  Целевые показатели       (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями;
-вместимость клубов, библиотек;
- процент обеспеченности населения учреждениями культуры;


	

	1.6 Укрупненное описание   запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	До 2021 года:

· Реконструкция дома культуры  в с. Марьевка
До 2034 года:

·   Строительство детского сада в с.Марьевка

	

	1.7.  Сроки  и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022 год по 2034 год
Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы.

	1.8.   Объёмы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.

	1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы
	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Марьевский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного  проектирования муниципального образования Марьевский сельсовет  Сакмарского района Оренбургской области;

Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

	1.10.  Организация контроля за исполнением

 программы
	Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Марьевского сельсовета


Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарский район Оренбургской области.
1.1.1. Описание социально – экономического состояния

1. Официальное наименование органа местного самоуправления – администрация муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на основании Свидетельства о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований РФ от 27 декабря 2005 года.

2. Сокращенное наименование муниципального образования – Марьевский сельсовет (далее – сельсовет).

3. Административным центром Марьевского сельсовета является село Марьевка.

4. В состав территории сельсовета входят 3 села:

Марьевка, Жданово, Янгиз.
Общая площадь – 1120 га, в том числе:

- земли с/х назначения 1035 га;

- поселения 61 га;

- лес и кустарники 22,4га;

- внутрипоселковые дороги  4,5 км;

- пастбища 769 га. 

5. Численность населения Марьевского сельсовета на 01.01.2017 года – 960 человек.

Границы сельсовета.

Марьевский сельсовет граничит на юге – с Тат-Каргалинским сельсоветом Сакмарского района, на севере с Октябрьским районом Оренбургской области.

Динамика численности населения.
Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка, и все же сохраняется естественная убыль населения. Изменить ситуацию возможно при условии снижения миграционного оттока населения из села при создании   рабочих мест. На расчетный срок прогнозируется увеличение количества населения.
По Марьевскому сельсовету показатели демографического состояния выглядят следующим образом:

- число родившихся:

 2014 год 9 человек

 2015 год 9 человек 

 2016 год 10 человек

- общий коэффициент рождаемости на 1000 жителей – 4,8 человек

- число умерших:

  за 2014 год 9 человек

  за 2015 год 8 человек

  за  2016 год  8 человек

- общий коэффициент смертности на 1000 жителей – 4,8 человек.

Таблица № 1 - Динамика демографических показателей  Марьевского сельсовета
	Показатели
	Ед. измерения
	2013
	2014
	2015
	 на 01.01.2017

	Среднегодовая численность населения – всего
	человек
	966
	960
	960
	900

	в том числе:
	
	
	
	
	

	с.Марьевка
	человек
	735
	725
	725
	612

	с.Жданово
	человек
	205
	208
	208
	193

	
	человек
	26
	27
	27
	25

	с.Янгиз
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы. 

Социальная сфера  муниципального образования Марьевский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры,  социальные услуги. Обеспечение и поддержание  качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени  зависит  от  показателей,  муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.
1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности

Решение Совета депутатов муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 19.12.2014 г. № 148 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Марьевский сельсовет».

Решение Совета депутатов муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 02.09.14 г. № 139 (с изменениями от 23.12.16 г. № 50) «Об утверждении генерального плана муниципального образования Сакмарский сельсовет».

Решение Совета депутатов муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области от 19.12.2014 г. № 147 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Марьевский  сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».

Решение Совета депутатов муниципального образования Сакмарский сельсовет от 23.12.2016 г. № 50 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Сакмарский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области».
Решение Совета депутатов муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарский район Оренбургской области от 26.02.2015г. № 11-п (с изменениями от 08.12.2015г. № 46-п)  об утверждении муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Решение Совета депутатов муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарский район Оренбургской области от 20.03.2012г. № 73 «Об утверждении Стратегии социально – экономического развития сельского поселения Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2030 года»

1.2. Технико-экономические параметры
существующих объектов социальной инфраструктуры
1.2.1.Образование

МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа» (с. Марьевка) с нормативной вместимостью 120 мест и фактическим количеством учеников 49 человек.

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование сельского поселения/

населенного пункта
	Наименование объекта
	Кол-во
	Мощность

( мест )
	% загру-женнос

ти
	Год ввода/реконст

рукции

	
	
	
	
	проектное
	факти-

ческое
	
	

	11
	с. Марьевка
	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Марьевская общеобразовательная школа"
	1
	120
	49
	41
	1968


Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.
1.2.2Культура

В сфере культуры на территории сельсовета работают: 
1. Дом культуры, расположенный в школе с.Марьевка
2. 1 библиотека, расположенная в школе с. Марьевка.
Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование сельского поселения/населенного пункта
	Наименование объекта
	Кол-во
	Мощность (мест)
	Ед. изм.
	Год ввода/

Реконструкции
	% загру

жен

ности

	
	
	
	
	проект
	факт
	
	
	

	1. 
	С.Марьевка
	Сельский Дом Культуры
	1
	320
	320
	мест
	1987
	100

	
	
	Библиотека


	1
	150
	150
	книжный фонд-

37367 шт.
	1987
	100


1.2.3.Физическая культура и массовый спорт

Обеспеченность населения объектами физкультуры и спорта повышает общий уровень здоровья населения, также способствует распространению спорта, как образа жизни, среди молодежи, что оказывает положительное влияние на социальную обстановку на территории района.
Таблица № 4
	№ 

п/п


	Наименование сельского поселения/населенного пункта
	Наименование объекта
	Кол-во
	Мощность (мест)
	Ед. изм.
	Год ввода/

Реконструкции
	%

загру-женности

	
	
	
	
	проект
	факт
	
	
	

	1.
	с. Марьевка

	Спортзал в школе 
	1
	50
	50
	чел.
	1966
	100

	
	
	Детские площадки
	2
	50
	50
	чел.
	2015
	100

	
	
	Ледовая коробка
	1
	80
	80
	м2
	2012
	100


1.2.4.Здравоохранение
Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления. 
          На территории Марьевского сельсовета находятся объекты здравоохранения, представленные в таблице № 5.
Таблица № 5
	№

п/п
	Наименование сельского поселения/населенного пункта
	Наименование объекта
	Кол-во
	Мощность (мест)
	Ед. изм.
	Год ввода/

реконструкции
	% загруженности

	
	
	
	
	проект
	факт
	
	
	

	1
	с. Марьека
	   ФАП
	1
	50
	50
	чел.
	1987
	100

	2
	с.Жданово
	   ФАП
	1
	30
	30
	чел.
	1987
	100


       1.2.5. Потребительский комплекс и предпринимательство.
Потребительский комплекс Марьевского сельсовета полностью обеспечивает население сельсовета товарами повседневного спроса и удовлетворяют необходимые потребности в сфере торговли. Имеется 3 магазина, принадлежащих индивидуальным предпринимателям: в селе Марьевка – ИП Позигун Л.А., ИП Руднева О.А.; в селе Жданово – ИП Бутылкин В.А.; в село Марьевка осуществляется подвоз хлеба и хлебобулочных изделий магазином РАЙПО 3 раза в неделю.

               1.2.6. Жилищно – коммунальное хозяйство.
Внутрипоселковый водопровод протяженность 5,0 км, четыре водозаборные скважины переданы на обслуживание ООО «Гарант».

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
1.3.1.Образование

По данным администрации муниципального образования Марьевский сельсовет уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта составляет 70%; уровень износа оборудования кабинетов в школах,  – 65%; наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения – 50%.

Из Таблицы № 2 видно, что в настоящее время потребности в дополнительных детских учреждениях  есть. 
Таким образом, образовательных учреждений на территории  поселения  не достаточно.

1.3.2 Культура

Из таблицы № 3 следует, что на территории муниципального образования Марьевский сельсовет имеется 1 дом культуры, 1 библиотека. Но из-за аварийного состояния здания дома культуры, с находящейся там библиотекой, администрация была вынуждена перевести дом культуры и библиотеку в Марьевскую школу, где выделены под данные учреждения по комнате.
1.3.3. Физическая культура и массовый спорт
На территории сельсовета объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школе (спортзал). Уровень обеспеченности спортзала составляет 90%, степень износа 10%.
1.3.4. Здравоохранение

Количество объектов  здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Марьевский сельский совет, удовлетворяют потребности населения в медицинском обслуживании.

          В муниципальном образовании Марьевский сельский совет учреждения санитарно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, а также учреждения социального обеспечения отсутствуют.

          Перспективное строительство объектов здравоохранения и социального обслуживания населения не планируется. 

1.3.5. Объекты культурного наследия
На 2017 год в муниципальном образовании Марьевский сельский совет Сакмарского района Оренбургской области не обнаружено новых или не зарегистрированных объектов культурного наследия и памятников архитектуры.
1.4. Оценка нормативно-правовой базы
Деятельность органов местного самоуправления на систему объектов образования, здравоохранения не распространяется. Вопросы системы образования на территории Марьевского сельского совета решаются органами местного самоуправления Сакмарского муниципального района.

В данной программе указанные вопросы рассмотрены с позиции исполнения Генерального плана, согласно которому органы местного самоуправления сельских поселений проводят: утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,  резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных  проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной  инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022 года по 2034 год разрабатывается на основании генерального плана Марьевского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития  Сакмарского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.
Таб. № 6
	Наименование мероприятия


	Сроки реализации
	Пропускная способность
	Ответственные исполнители

	Образование
	
	
	

	Строительство детского сада в с. Марьевка
	2022-2034
	60 мест 
	Глава муниципального образования Марьевский сельсовет 

	Культура
	
	
	

	Реконструкция сельского Дома культуры и библиотеки в с.Марьевка 
	2018-2020
	120 мест
	Глава муниципального образования Марьевский сельсовет

	Физическая культура и массовый спорт
	
	
	

	-
	
	
	

	Здравоохранение
	
	
	

	-
	
	
	

	Объекты культурного наследия
	
	
	

	Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия
	
	
	Глава муниципального образования Марьевский сельсовет

	Определение границ территорий памятников
	
	
	Глава муниципального образования Марьевский сельсовет 


Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированиюстроительству, реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.
Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по годам 

	Вид объектов,

мероприятия
	Задачи и цели
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2031

	Образование

	
	- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;
- доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры
	0,0
	Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. 
Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год

	Строительство детского сада в с. Марьевка
	
	0,0
	

	Культура

	Реконструкция сельского Дома культуры  в с.Марьека
	- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;
- доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры
	0,0
	Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. 
Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год

	Физическая культура и массовый спорт

	
	
	0,0
	

	Здравоохранение

	-
	
	
	

	Объекты культурного наследия

	Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия
	- сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности
	0,0
	Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета. 
Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год

	Определение границ территорий памятников
	
	0,0
	

	Оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.
	
	0,0
	


Раздел  4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции  объектов  социальной  инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:
За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит  ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать  формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению  к культурно – историческому наследию.

  Основным результатом реализации  Комплексной Программы является  повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых  учреждениями социальной инфраструктуры.
Оценка эффективности мероприятий Программы проводится  ответственным исполнителем  - специалистом 1 категории (бухгалтером) администрации  муниципального образования Марьевский сельсовет.

Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет  главе  администрации муниципального образования Марьевский сельсовет отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;
- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.
На основе предоставленного ответственным исполнителем  Программы отчета об исполнении этапа Программы  и  оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств,  главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов  Программы.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Марьевский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области

Таб. 9

	№ п/п
	Наименование показателя
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Проектная мощность/фактичес

кая мощность
	Норматив на 1000 чел.
	Требуемая мощность  
	Дефицит (-) на 2021 г. / 2032 г.

	
	
	
	
	
	
	на 2016 г. -            900     чел.
	Обеспеченность, %
	на 2021 г. 920чел.
	Обеспеченность, %
	на

2032 г. 950               чел.
	Обеспеченность, %
	

	1.Образование

	
	
	Строительство детского сада в с. Марьевка
2022-2034
	место
	50/50
	40
	
	
	
	
	
	
	

	2.Здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	3.Культура

	3.1
	вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  
	Реконструкция сельского Дома культуры в с.Марьевка
	место
	120/120
	7
	
	
	
	
	
	
	

	4.Физическая культура и массовый спорт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САКМАРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Использование  Генерального плана  МО Марьевский сельсовет при составлении реализации.

2. Участие  в областных  и муниципальных целевых программ, реализация  которых  предусмотрена  в  средне - срочной перспективе.

3. Проведение   комплекса  мероприятий  нормативно – правового, организационного   характера, направленных  на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение  инвестиционных программ.

4. Подготовка  проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов  нормативных правовых актов по подведомственных  сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте Марьевского сельского совета  в информационной сети «Интернет» www.sakmara56.ru и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, опубликованию  в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

